CULTYRA

Tecnología que cultiva el futuro

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Roadmap, Cronograma y Gestión del Proyecto

| Versión 2.0 | CULTYRA · Agrotecnología Costarricense Equipo: Keilor Fallas · Eduar Urbina · José Navarro Asesor: Ing. Will Eduardo Chaves Castillo CTP José Figueres Ferrer · CORVEC 2026 | Fecha Jun 2026 |
| --- | --- | --- |

1. Estado Actual del Proyecto

CULTYRA obtuvo el 1.° lugar en la categoría Desafío STEAM de CORVEC 2026 con 84.8/100. Este plan documenta el trabajo completado, el estado actual de cada componente y las fases futuras.

| Componente | Descripción | Estado |
| --- | --- | --- |
| Frontend PWA | cultyraagro.web.app | ✅ Desplegado |
| Backend API | cultyraagr-production.up.railway.app | ✅ Activo |
| CultIA texto | claude-haiku-4-5-20251001 | ✅ Operativo |
| CultIA visión | claude-sonnet-4-6 + imágenes | ✅ Implementado |
| RAG personalizado | Contexto de finca en cada consulta | ✅ Completado |
| Mapa de fincas | CartoDB Dark + toggle satélite Esri | ✅ Completado |
| Clima | Open-Meteo con alertas automáticas | ✅ Operativo |
| Registros contables | SQLite Railway con gráficos | ✅ Operativo |
| Módulo Empleados | Con cuenta Firebase y tareas | ✅ Completado |
| Tienda | 30 productos + carrito + checkout WhatsApp | ✅ Completado |
| Panel Admin | Control de usuarios y roles | ✅ Completado |
| Seguridad ISO 27001 | 14 cabeceras + CORS + rate limiting | ✅ Implementado |
| Sensores IoT ESP32 | Monitoreo en campo | ⚠️ En desarrollo (v3.0) |

2. Fases de Desarrollo

2.1 Fase 1 — MVP (Completada) · Enero–Abril 2026

| Sprint | Funcionalidades | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Estructura base PWA, Firebase Auth, Dashboard básico | ✅ Completado |
| Sprint 2 | Mapa de fincas con Leaflet, clima básico, tareas | ✅ Completado |
| Sprint 3 | CultIA texto, registros contables, módulo empleados | ✅ Completado |
| Sprint 4 | Tienda con carrito, PDF reports, Service Worker | ✅ Completado |
| Sprint 5 | Panel admin, seguridad ISO 27001, despliegue Railway | ✅ Completado |

2.2 Fase 2 — Post-CORVEC (Junio–Julio 2026)

| Sprint | Funcionalidades | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 6 | CultIA multimodal (visión con fotos), RAG personalizado | ✅ Completado |
| Sprint 7 | FAQ interactiva, estadísticas reales, política de privacidad | ✅ Completado |
| Sprint 8 | Notificaciones push, carrito persistente, soporte en dashboard | ✅ Completado |
| Sprint 9 | Paleta Deep Graphite + Mint Glow, mapa CartoDB Dark | 🔄 En curso |
| Sprint 10 | Dominio Hostinger, backup SQLite automático, 2FA admin | ⚠️ Planificado |

2.3 Fase 3 — Lanzamiento Oficial · Q3–Q4 2026

| Sprint | Funcionalidades | Estado |
| --- | --- | --- |
| Sprint 11 | Sensores IoT ESP32 en campo — primer agricultor real | ⚠️ Planificado |
| Sprint 12 | Módulo nómina de empleados (salarios y pagos) | ⚠️ Planificado |
| Sprint 13 | Historial gráfico de sensores IoT (7/30 días) | ⚠️ Planificado |
| Sprint 14 | Convenios con INDER y MAG para usuarios reales | ⚠️ Planificado |
| Sprint 15 | Expansión a otras regiones de Costa Rica | ⚠️ Planificado |

3. Roles del Equipo

| Integrante | Rol | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Keilor Fallas Robles | Full Stack & Ciberseguridad | Frontend PWA, Backend Node.js, Firebase, API Anthropic, seguridad ISO 27001 |
| Eduar Urbina García | Hardware & IoT | Diseño nodos ESP32, sensores, conectividad LoRa/WiFi, integración firmware |
| José Navarro Méndez | Gestión de Proyecto | Gestión del proyecto, documentación, presentaciones, relación con usuarios |
| Ing. Will E. Chaves | Asesor Técnico | Guía metodológica, revisión técnica, aval académico CTP JFF |

4. Gestión de Riesgos

| Riesgo | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Railway deja de funcionar | Baja | Migrar a Render.com — código portable sin lock-in |
| Costo API Anthropic escala | Media | Límites estrictos + caché de respuestas frecuentes |
| Pérdida de datos SQLite | Media | Backup manual semanal + exportación CSV automática |
| Competencia copia el producto | Media | Registro de marca CULTYRA + repositorio privado GitHub |
| Usuario abandona la plataforma | Alta | Onboarding mejorado + notificaciones push recordatorio |
| Fallo de Firebase | Muy baja | SLA 99.99% Google — modo offline con Service Worker |

5. Roadmap 2027

- App nativa iOS y Android compilada con Capacitor

- Integración con sistemas bancarios para facturación electrónica

- Certificación formal ISO 27001 con auditoría externa

- Expansión a Centroamérica: Guatemala, Honduras, Nicaragua

- Alianza estratégica con cooperativas agrícolas costarricenses

- Marketplace de productos agrícolas entre agricultores de la plataforma